Laronline
Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos
Marcos	Data
Começo da Iteração	30//05/2023
Desenvolvimento da DEMO Laronline	30//05/2023
Termino da DEMO desenvolvimento	20/06/2023
Revisão e testes	21//06/2023
Avaliação	23/06/2023
Termino da Iteração	23//06/2023

# 2. Objetivos de Alto Nível

1 - Começar o desenvolvimento da DEMO Laronline
2 – Realizar revisar e realizar testes
‘	3 – Mostrar DEMO para os stakeholders

# 3. Atribuições de itens de trabalho
Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridade	Estado	Horas trabalhadas
Realizar o design	1	Finalizado	12
Implementar front-end	1	Finalizado	48
Implementar back-end	2	Finalizado	72
Realizar testes	2	Finalizado	24
Atualizar a documentação	1	Finalizado	48
Mostrar DEMO	2	Finalizado	18

# 4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Sistema vunerável	Solucionado	Sistema de prevenção contra ataques é falho

# 5. Critérios de Avaliação
## 97% dos testes do sistema passaram
## Implementação finalizada no tempo previsto.
## Resposta favorável a DEMO apresentada.